План-график проекта
Наименование работы	Время, дни	0-10	10-20	20-30	30-40	40-50	50-60	60-70
1. Подготовка и анализ исходных данных	7
2. Разработка алгоритма работы системы стабилизации	12
3. Написание прикладного ПО для проведения синтеза системы	8
4. Разработка полной матема- / тической модели для модели- / рования полета	10
5. Реализация разработанной модели в системе MATLAB	22
6. Проведение моделирования	4
7. Анализ результатов модели- / рования и оценка возможности технической реализации полу- / ченной системы стабилизации	3
8. Подготовка, оформление и выдача полного отчета о проделанной работе	4